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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

2025 YILI 
[bookmark: B_Hlt17086069][bookmark: _Toc158804380]FAALİYET RAPORU





	BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Aksaray Üniversitesi 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5467 sayılı Kanun ile kurulmuş olup; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca kurulmuştur.
   Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Rektörlüğe bağlı olarak Üniversitemiz kampüs alanı içinde ve dışında yer alan tüm birimlerin inşaat, proje, altyapı, tadilat onarım v.b. işlerinin yapım ve kontrollük hizmetlerini yürüten bir birimdir.
    Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak bütçeden karşılanan ödenekle; yapılan işlerde kaliteden ödün vermeyerek ekonomik çözümler üretilmiş, en iyisi en ucuza yaptırılmak suretiyle, ayrılan ödenek en iyi şekilde kullanılmıştır.
5018 sayılı Kanunun 41. maddesi gereği, “hesap verme sorumluluğu” çerçevesinde hazırlanarak aşağıda açıklamalı olarak ifade edilen Daire Başkanlığımıza ait Birim Faaliyet Raporu sunulmuştur.


                                                                                      Serpil DOĞUŞ GÜMÜŞSOY
							Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı


[bookmark: B_Hlt17694651]
[bookmark: _Toc158804381]
I- GENEL BİLGİLER
	17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanunla kurulan Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamece kurulmuş olup; öngörülen görevlerini yerine getirmektedir. 
Bu görevler:
a) Üniversitemizin etüt-proje, alt ve üst yapı ile ilgili yatırım programlarının hazırlanması,
b) Belirlenecek kampüs alanı ile ilgili ana imar planının hazırlanması,
c) Kampus alanı vaziyet planı tasarımının yapılması ve hazırlanan vaziyet planının uygulama projelerinin hazırlanması
d) Fiziki yapıların azami seviyede hizmet verebilecek durumda tutulabilmesi için her türlü bakım ve onarımın yapılması,
e) Isıtma, soğutma, havalandırma ve diğer alt yapı tesis ve teçhizatlarının korunarak iyileştirilme çalışmalarının yapılması,
f) Üniversitemiz bünyesindeki alanlarda çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi ve modernizasyonunun yapılması,
g) Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampüs yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak,
h) Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarının koordine etmek ve uygulamak,
ı) İhale dosyalarını hazırlamak yapı onarımla ilgili ihaleleri yürütmek,
i) İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek,
j) Bitmiş binaların bakım onarım işlerini yürütmek,
k) Yapılacak tüm iş ve işlemlerin ilgili kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasını sağlamak olarak sıralanabilir.
Başkanlığımız halen Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfı olarak Rektörlük Binası’nda aktif 28 (toplam 29) personel (bir personel Strateji Daire Başkanlığı’nda görevli) ile hizmet vermektedir. Park bahçe işlerinde ise 12 adet sürekli işçi bulunmaktadır. 




[bookmark: _Toc158804382]A. Misyon ve Vizyon
Misyon
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Misyonu, Kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel - ekipman ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis ederek çağdaş tesisler yaratmak.
Vizyon
[bookmark: _Toc158804383]Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Vizyonu; Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak.
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yapı işleri ve teknik daire Başkanlığımızın faaliyet alanı; Üniversitemizin gelişme planı doğrultusunda kuruluşunu tamamlaması ve gelişme süreci bitiminden sonraki hizmetteki sürekliliğin sağlanması için aşağıda belirtilen işleri kapsamaktadır.
Planlama 
Projelendirme 
Kamulaştırma 
Yapım 
Bakım 
Onarım 
İşletme 










			
		
C.	İdareye İlişkin Belgeler
1 – Fiziksel Yapı (Üniversitenin bütünü dahil edilmiştir.)

[image: ]
2- Örgüt Yapısı


Mekanik
Aytaç ŞANAL
Fatma YEŞİLÇINAR
Harun ULU
Alpaslan KÜÇÜK
Süleyman Eren AKPINAR

İnşaat

Barış CİVELEK
Tufan BOLAT
Ramazan CENGİZ

Bakım Onarım ve Park Bahçe Şube Müdürlüğü

Fatih YOLDAŞ
Şube Müdürü





Elektrik

Bayram BOZDEMİR
Abdülkadir GÜNDÜZ
İlhan KOCABAŞ

Park ve Bahçeler
Kazım DEVECİ
Mazlum Ali KÜRÜM
Ali GÜNAY
Halil İbrahim KEBELİ
H. Uğur ÇOBAN
Zekeriya ATEŞ

Mustafa ŞAFAK
Çiğdem ALTIN
Ersin ERBAŞ
Sİnan ŞENEL
Hasan YEŞİLYURT
Doğan DOĞU
İlhan KOCABAŞ

İdari İşler Şube Müdürlüğü

Leyla DİLEKÇİ
Şube Müdürü

                 Yapım İşleri Birimi

                        Fadime POLAT
                       Birim Sorumlusu


Nurcan KOCABAŞ

Serpil DOĞUŞ GÜMÜŞSOY
DAİRE BAŞKANI



































3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar sayısı	:   33 Adet
		Taşınabilir bilgisayar sayısı	:     3 Adet

3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

	Cinsi
	İdari Amaçlı
(Adet)
	Eğitim Amaçlı
(Adet)
	Araştırma Amaçlı
(Adet)

	Faks
	1
	0
	0

	Yazıcı(A4)
	13
	0
	0



4- İnsan Kaynakları
4.1- İdari Personel 

	İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

	
	Dolu
	Boş
	Toplam

	Genel İdari Hizmetler
	4
	-
	4

	Sağlık Hizmetleri Sınıfı
	0
	-
	0

	Teknik Hizmetleri Sınıfı
	25
	-
	25

	Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı
	0
	-
	0

	Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.
	0
	-
	0

	Din Hizmetleri Sınıfı
	0
	-
	0

	Yardımcı Hizmetli
	1
	-
	1

	Toplam
	30
	-
	30



4.2- İdari Personelin Eğitim Durumu


	İdari Personelin Eğitim Durumu

	
	İlköğretim
	Lise
	Ön Lisans
	Lisans
	Y.L. ve Dokt.

	Kişi Sayısı
	0
	0
	6
	22
	2

	Yüzde
	0
	0
	20
	73,33
	6,7



4.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri


	İdari Personelin Hizmet Süresi

	
	1 – 3 Yıl
	4 – 6 Yıl
	7 – 10 Yıl
	11 – 15 Yıl
	16 – 20 Yıl
	21 - Üzeri

	Kişi Sayısı
	0
	0
	2
	5
	16
	7

	Yüzde
	3
	15
	3
	38
	38
	3




4.4- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı


	İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	
	21-25 Yaş
	26-30 Yaş
	31-35 Yaş
	36-40 Yaş
	41-50 Yaş
	51- Üzeri

	Kişi Sayısı
	0
	1
	
	11
	17
	1

	Yüzde
	0
	3,33
	
	36,67
	50,67
	3,33



5 – Sunulan Hizmetler
5.1- Diğer Hizmetler

	1.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığıyla koordineli olarak, Üniversitenin yatırım programı dosyasını hazırlamak.
			2.Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, YÖK, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve diğer kuruluşlarca istenilen izleme raporları, bilgilendirme dosyaları ve özet bilgileri hazırlayarak ilgili birimlere sunmak,
			3. Enerji Yönetim Koordinatörlüğü ile koordineli olarak enerji verimliliği çalışmalarına destek vermek,
			4. Engelli Koordinatörlüğü ile beraber erişilebilirlik çalışmalarına destek vermek, YÖK Engelsiz Üniversite ödül başvurularını yapmak,
			5. Üniversitenin sürdürülebilirlik çalışmalarına destek vermek, Green Metrics başvuru dosyasını hazırlamak olarak sayılabilir.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

	Üniversitemiz gelişme planı doğrultusunda hazırlanan stratejik plan ve yıllık yatırım programına göre yatırım ihaleleri planlanarak ihale süreci başlatılmaktadır. Onarım ihalelerinde birimlerden gelen teklifler ve Rektörlük makamının direktifleri doğrultusunda ihaleler gerçekleştirilmektedir. İhale surecindeki yetki ve sorumluluk daire başkanlığımızdadır. Her türlü ihale ve alım işlerinde kamu yararı, kalite ve ekonomik faktörler bir arada değerlendirilerek, saydamlık, rekabet ve eşit muamele ilkeleri ile birlikte gizlilik ilkesi de göz önünde bulundurularak kaynakların en verimli şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

Birimimizin amiri daire başkanıdır. Görev paylaşımı ve dağılımını yaparak işleyişin hızlı ve sağlıklı olmasını sağlar. Kontrol teşkilatınca hazırlanan evrak, keşif, hak ediş ve kabuller ile tahakkuk ve ayniyat belgeleri gerçekleştirme yetkilileri ve daire başkanı tarafından kontrol edilip imzalanır.   

Yapılacak olan bina ve tesislerin projeleri, hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır. İhale gurubunca keşifleri hazırlanarak ihaleye çıkılır. Kontrolce yüklenici müteahhide yer teslimi yapılır ve inşaatın her safhası şartnamelere uygun olarak kontrol edilerek binanı geçici kabulü yapılır ve kullanıcılara teslim edilir. Binaların kesin hesapları ve hakkedişleri farklı kontrol elemanlarına inceletilmek suretiyle iç kontrol sistemi sağlanmaktadır.

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

1.	Bütçe Uygulama Sonuçları

	1.1-Bütçe Giderleri

	 
	2025
BÜTÇE
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
	2025 YILI EKLENEN ÖDENEK
	2025 
ÖDENEK TOPLAMI
	2025 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
	GERÇEKLEŞME ORANI

	
	TL
	TL
	TL
	TL
	%

	01 - PERSONEL GİDERLERİ
	23.431.000,00
	1.825.000,00

	25.256.000,00
	25.072.804,00
	99,27

	02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
	2.920.000,00
	272.000,00
	3.192.000,00
	
          3.171.574,00
	99,36

	03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
	2.185.000,00
	6.490.000,00
	8.671.000,00
	8.097.604,31
	93,39

	06 – SERMAYE GİDERLERİ 
	218.000.000
	96.212.000,00
	299.842.000,00
	299.262.713,00
	99,00

	TOPLAM
	246.536.000,00
	104.984.000,00
	336.961.000,00
	335.604.626,64
	99,60
















B. PERFORMANS BİLGİLER

	1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1  2025 Yılında Yapılan Hizmet Alımı İhaleleri

[bookmark: _GoBack]2026 yılı merkez ve bağlı yerleşkeler asansör periyodik bakım-onarım ve işletme hizmetleri için 1 yıllık hizmet alımı Hizmet Alım İhalesi ile yapılmıştır. 

1.2 2025 Yılında Kesin Kabulü Yapılan İşler
	1.2.1 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atölye Binası Yapım İşi

	2024 yılında ihale işlemleri yapılarak, Nisan ayında yapımına başlanmıştır. Ekim ayında ise tamamlanarak geçici kabulü yapılmış olup, 2025 yılında Kesin Kabulü Yapılmıştır. 

	1.2.2Kampüs Altyapı 7. Etap İkmal İnşaatı İşi
	2023 yılında ihale işlemleri yapılarak yapımına başlanmıştır. 2023 yılında % 28,73 oranında tamamlanmış olup, 2024 yılında ise tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Kesin kabulü ise 2025 yılında yapılmıştır.

	1.2.3Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tadilat İşi
	2024 yılında ihale işlemleri yapılarak yapımına başlanmıştır. 2024 yılında tamamlanarak geçici kabulü yapılmış olup,  2025 yılında kesin kabulü yapılmıştır. 

	1.2.4 Güzelyurt MYO Binaları, Merkezi Laboratuvar Binası ve Tribün Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi
	2024 yılında ihale işlemleri yapılarak yapımına başlanmıştır. 2024 yılında tamamlanarak geçici kabulü yapılmış olup, 2025 yılında kesin kabulü yapılmıştır.

1.3 2025 Yılında Yapımına Devam Edilen İşler

1.3.1 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İkmal İnşaatı İşi
	2024 yılında ihale işlemleri tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2024 yılında % 18,81 oranında tamamlanmış olup, 2025 yılında da % 57,98’i tamamlanmış ve 2026 yılında %100 tamamlanması planlanmıştır.

1.4 2025 Yılında Yapımı Tamamlanan İşler

1.4.1 Kampüs Alt Yapı 8. Etap İnşaat İşi
	2025 yılında ihale işlemleri yapılıp, 20.05.2025 tarihinde başlanıp, 17.09.2025 tarihinde inşaat işlemleri tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. 




1.5  Büyük Onarım Faaliyetleri

1.5.1 Merkez Kampüs Muhtelif Binalarda Onarım İşi
	2025 yılında ihale işlemleri yapılmıştır. 12.06.2025 tarihinde yapımına başlanarak,  30.08.2025 tarihinde tamamlanmış olup,  geçici kabulü yapılmıştır. 	
          
1.5.2 Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Onarım    
	2025 yılında ihale işlemleri yapılmıştır. 22.07.2025 tarihinde başlanıp, 18.11.2025 tarihinde tamamlanmış olup,  geçici kabulü yapılmıştır. 

1.5.3 Eski Sosyal Tesis Binasının Turizm Fakültesine Dönüştürülmesi İşi
	2025 yılında ihale işlemleri yapılmıştır. 01.08.2025 tarihinde başlanıp, 24.10.2025 tarihinde tamamlanmış olup,  geçici kabulü yapılmıştır. 

1.6 Etüd-Proje İşleri

            1.6.1Enerji Etüdü Kış Ölçümü Hizmeti ve Rapor Hazırlanması
	Aksaray Üniversitesi Merkez Kampüs binaları için, Enerji Verimliliği Mevzuatı kapsamında enerji tasarruf potansiyellerinin, enerji kayıplarının ve sera gazı emisyonlarının belirlenmesi amacıyla Detaylı Enerji Etüdü gerçekleştirilmiş ve kış dönemi ölçümleri esas alınarak raporlar hazırlanmıştır. Çalışmalar, Enerjinin ve Enerji Kaynaklarının Kullanılmasında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmüştür.
Enerji etüdü kapsamında; kazan daireleri, elektrik motorları, pompalar, fanlar, kompresörler, aydınlatma sistemleri, ısı geri kazanım üniteleri, rooftop iklimlendirme sistemleri, trafolar, bina kabuğu yalıtımı, soğutma cihazları ve diğer enerji tüketen ekipmanlar detaylı olarak incelenmiştir. Tüm hizmet binalarını kapsayacak şekilde ekipmanların birim enerji tüketimleri belirlenmiş ve benzer sistemlerle karşılaştırmalı analizler yapılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda, üniversite genelinde yıllık yaklaşık 115.652,46 kWh enerji tasarruf potansiyeli tespit edilmiştir. Bu tasarruf potansiyelinin hayata geçirilmesiyle birlikte, yıllık yaklaşık 129.894,87 TL ekonomik kazanç ve yaklaşık 23,16 ton CO₂ eşdeğeri sera gazı emisyonu azaltımı sağlanabileceği hesaplanmıştır.
Etüt sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan uygulama projeleri kapsamında; kazan işletme optimizasyonu ve aydınlatma sistemlerinde yüksek verimli LED armatür dönüşümleri iyileştirmeleri gibi verimlilik artırıcı önlemler hayata geçirilmiştir. Bu uygulamalar sonucunda, ilk aşamada yıllık yaklaşık 48.000 kWh enerji tasarrufu sağlanmış olup, bu değer yaklaşık 55.000 TL maliyet azaltımına ve 8,4 ton CO₂ emisyonunun önlenmesine karşılık gelmektedir.
Enerji Etüdü çalışmaları, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi hedefleri doğrultusunda enerji performansının sürekli iyileştirilmesi anlayışıyla sürdürülmekte olup, kalan tasarruf potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik izleme, ölçme ve yeni verimlilik artırıcı önlemlerin uygulanmasına devam edilmektedir



1.7 Bakım Onarım Faaliyetleri (Küçük Onarımlar)
	Kampüs Muhtelif Binalarda Sihhi Tesisat Onarimi


	Üniversitemiz Sağlik Bilimleri Fakültesi Oda Bölme Ve Sinif Birleştirme Yapim Işi


	Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Yapim Işi


	Rektörlük Binasinda Bulunan Vrf Klimalarinin Bakim Onarim Işi


	Kampüste Bulunan Terfi Merkezinde Bulunan Drenaj Pompalarinin  Bakim Onarim Işi


	Öğrenci Yürüyüş Yolu Sekiz Adet Elektrik Aydinlatma Direği Yapim Işi


	Muhtelif Binalarda Bulunan Hidrofor Pompalari Bakim Onarim


	Üniversitemiz Muhtelif Binalarda Mekanik Tesisat Bakim Onarim


	Üniversitemiz Bünyesinde Bulunana Binalarda Fayans Tamirat Işi


	Üniversitemiz Bünyesinde Bulunan 3 Adet Binanin Boyanmasi Işi


	Mühendislik Fakültesi Laboratuvari Için Elektrik Hatti Çekim Işi


	Sosyal Tesis Binasi Çati Ve Havalandirma Kanallari Onarim Işi


	Sosyal Bilimler Myo Svc Kompanzasyon Yapi Işi


	Rektörlük Binasi 17 Adet Wc Bas Musluğu Ve Tesitasinini Yenilenmesi Bakim Onarim Işi


	Kampüs Muhtelif Binalarda Öğrenci Ve Personel Tuvaletlerinde Sihhi Tesisatlarin Bakim Onarim Işi


	Üniversitemiz Bünyesinde Bulunan Rektörlük Binasi Iç Andezit Ve Tretuvarlarin Yenilenmesi Işi


	Üniversitemizdeki Yangin Santrallerinin Bakim Onarimi


	Kamera Alt Yapi Sistemi Kurma Işi


	Spor Bilimleri Fakültesi Teras Su Akintisi Tamiri


	Üniversitemiz Sağlik Bilimleri Myo Tadilat Yapim Işi


	Başkanliğimiz Taşinirinda Bulunan 68 Df 577 Plakali Aracin Bakiminin Yapilmasi Işi


	Güç Kaynaği Bakim Bedeli 1. Dönem Ödemesi


	Merkez Kampüste Muhtelif Tadilat Işlerin Yapilmasi Işi


	Rektörlük Binasinda Ve Trübün Binasinda Onarim Işleri


	Asü Konferans Salonu Klima Santralinin Ariza Ve Bakim Onarim Iş


	Yabanci D. Myo. Müh. Fak. I.I.B.Fak. Ve Eğitim Fak. Binadaki Kapi Kal Ve Kilit Ariza Giderilmesi


	Rektörlük Binasi Vrf Iç Ünite Drenaj Pompasi Değişim Işi


	Eğitim Fakültesi C Blok Tamirat Ve Boya  Yapilmasi Işi


	Hidrofor Ve Dalgiç Pompa Gruplarin Bakim Onarimi


	Ups Cihazlari Yillik Bakim Işi


	Sosyal Tesisi Binasi Kanalizasyon Tesisati Yenileme Işi


	Ortaköy Myo Kantin Tadilat Işi


	Sosyal Tesis Binasi Karakazan Yikama Mahali Tesisat Yenileme Işi


	Fen Edebiyat Fakültesi Binalarda Tadilat Işi


	Eğitim Fakültesi C Blok Lavabo Ve Tesisatinin Değişim Ve Bakim Onarim Işi


	Güzelyurt Myo Eğitim Binasi Ve Misafirhanesi Siva Ve Boya Yapilmasi Işi


	Kampüs Altyapi Çevre Sulama Sistemide Kullanilan Depo Dolum Dalgiç Pompalarinin Bakim Onarimi Ve Montaji


	Üniversitemiz Veternerlik Fakültesi Muhtelif Tadilat Işleri


	Üniversitemiz Bünyesinde Muhtelif Yerlerde Tadilat Işi


	Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine Oda Yapimi Ve Boya Yapilmasi Işi


	Tip Fakültesi Bilgisayar Laboratuvari Ve Sağlik Bilimleri Fakültesi Elektrik Tesisat Işleri Yapilmasi Işi


	Ortaköy MYO Atölye Sinifina Havalandirma Tesisati Yapim Işi


	Merkez Kampüs Muhtelif Binalarda Sihhi Kalorifer Ve Otomasyon Tesisatlarinda Bakim Onarim Işi


	Sosyal Tesis Binasi Korkuluk Ahşap Ve Elektrik Işleri Yapim Işi


	Genel Sekreterlik Makaminin Lavabo Klozet Ve Tesisati Yenileme Işi


	Sosyal Tesis Binasi Öğrenci Yemek Salonu Kalorifer Tesisati Yenileme Işi


	Eğitim Fakültesinin Meydaninin Tadilat Işi


	Milli Teknoloji Atölyesine Alüminyum Kapi Ve Pencere Alim Işi


	Kütüphane Binasi Tadilat Yapilmasi Işi


	Mühendislik Fak. Laboratuvarina Elek. Ve Data Tesisati Çekilmesi Yapilmasi Işi


	Eğitim Fakültesi C Blok, Fen Edebiyat Ve Mühendislik Fak. Elektrik Ve Data Tesisat Işleri


	Eğitim Fakültesi Çökeltme Havuzu Yapilmasi Ile Mühendislik Fakültesi Çati Mahyasi Ve Kompozit Yapilmasi Işi


	Milli Teknoloji Atölyesi Zemin Kaplama Için Şap Yapilmasi Işi


	Turizm Fakültesi Mekanik Tesisat Işleri Yapilmasi Işi


	İİBF Engelli Rampa Yapilmasi Ve Eski Sosyal Tesis Binasina Merdiven Ve Rögar Kapaği Yapilmasi Işi


	Fen Edebiyat Fakültesi Siniflarinda Tadilat Işi Yapilmasi Yapim Işi


	Kampüs Eğitim Ve Idari Binalarda Bulunan Asansörlerin Bakim Onarimi


	Rektörlük Binasi Bodrum Kat Tadilat Işleri


	Sosyal Bilimler Myo Alçipan Bölmesi Yapilmasi Işi


	Tip Fakültesi Morfoloji Binasi Önünde Kalkan Anolarin  Kaldirilmasi Hasir Çelikli Beton Dök. İşi


	Teknik Bilimler Myo Tadilat Işleri Yapilmasi


	Rektörlük Binasi Klima Bakim Onarim


	Sosyal Tesis Binasindaki Bulaşikhanenin Zemin Kaplama Işi


	Ağiz Ve Diş Sağliği Uygulama Ve Araştirma Merkezi Radyoloji Odalarina Vrf Iç Ve Diş Ünite Yapim Işi


	Muhtelif Alimünyum Tadilat Ve Tamirat Işleri


	Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Odasi Oluşturlumasi Işi


	Üniversitemizde Bulunan Binalarda Ve TBMYO’nda Bulunan 29 Adet Kalorifer Brülör Ve Kazani 18 Adet Kaskat, 5 Adet Kombinin Yillik Bakim Onarim Işi


	Mühendislik Fakültesi Eğitim Fakültesi Binalarda Fayans Yapim Ve Tamiratlari, İİBF Cevre Mermer Tretuvar Yapimi Ve Bakimi Ile Konferans Salonu Boya Yapilmasi Ile Andezit Merdivenlerin Tamirlerinin Yapilmasi


	Turizm Fakültesi Binasi Panel Alçi Ile Oda Yapilmasi Işi


	2025 Yılı 21 Adet Telefon Santrali Yillik Periyodik Bakimi


	Üniversitemi Ups Sistemlerinin Periyodik Bakim Bedeli


	Üniversitemizdeki Yangin Algılama Sistem Santrallerinin Yıllık Periyodik Bakim Onarim Işi


	Üniversitemizde Bulunan Ups Cihazlarinin Yıllık Periyodik Bakimi


	Üniversitemizde Bulunan Güç Kaynaklarinin 2. Dönem Bakim Bedeli


	Üniversitemizde Bulunan Jeneratörlerin Yillik Periyodik Bakimi


	Muhtelif Binalarda Bakim Onarim Işi 


	Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi Rötgen Odalarinin Tesisat Yapim Işi





1.8	Diğer Faaliyetler
1.8.1     Peyzaj ve Yeşil Alan Çalışmaları

2025 yılı itibariyle yaklaşık 364.000 m2 çim ve 230.000 m2 ağaçlandırma alanı olmak üzere toplam 594.000 m2 yeşil alanımız mevcuttur.Bu yeşil alanların 74.000 m2 si son bir yıl içinde yapılan çalışmalarla oluşturulmuştur.
Bu çalışmalar,Peyzaj işlerinde 11, sulama sisteminde 1 olmak üzere 12 işçi ile yürütülmektedir.
Yeşil alanlarımızda yaklaşık 49.800 adet ağaç ve 4.500 adet çalı olmak üzere toplam 55.300 adet bitki bulunmaktadır.Ağaç ve çalıların;3.100 adet altyapı kapsamında,450 adet 11 Kasım Milli Ağaçlandırma etkinliklerinde,500 adet öğrencilerle yapılan etkinliklerde ve 2400 adet Çevre Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmada olmak üzere toplam 6.450 adet bitki 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalarla toprakla buluşturulmuştur. 
Kampüs alanımızda ağırlıklı olarak;
Mavi servi, leylandi, sedir, dişbudak, akasya, iğde, akçaağaç, ıhlamur, çınar, at kestanesi, süs eriği,huş,sofora,dut,karaağaç,çam,mazı,ılgın,akkavak,katalpa,söğüt,çit mazısı, ardıç, ateş dikeni, lavanta gibi türler bulunmaktadır









1.8.2 Engelsiz Üniversite Çalışmaları

	2014 yılından itibaren Erişilebilirlik konusunda çalışmalara başlanmış ve büyük ölçüde tamamlanmıştır. 
Bu kapsamda Üniversitemiz, YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversiteler kategorisinde 2022 yılında 29 bayrak ödülü ile Türkiye genelinde 1. , 2023 yılında 23 bayrak ödülü ile ikinci olmuştur.
Ayrıca yapılan denetimler neticesinde Rektörlük ve Kütüphane Binaları Erişilebilir Bina Ödülü almıştır.
Yıl boyunca gelen talepler doğrultusunda asansör, izli yürüme yolları, engelli WC bakım onarımlarına ilişkin bakım onarımlar titizlikle yürütülmektedir.

1.8.3 Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

Başkanlığımızca Üniversitemizin yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına önemli katkılar sağlanmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde 2019 yılından beri Greenmetric sıralamasında anlamlı sonuçlar elde edilmektedir. 2022 yılında Enerji Yönetim Koordinatörlüğü kurularak çalışmalar daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmeye başlanmıştır. 
Üniversitemiz enerji yönetim komisyonunun aldığı kararlar ile Enerji Yönetim Koordinatörlüğünün 22.05.2024 tarih ve E-19473914-010.06-00000947303 sayılı talepleri doğrultusunda; Kampüsteki tüm binalarımızın enerji etütleri yaptırılmıştır.
Yine Enerji Verimliliği çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından organize edilen YEVDES’ten eğitim ve GES proje desteği alınmış, yapım işine verilecek destek için ise süreç devam etmektedir.
Üniversite genelinde enerji yönetiminin sistematik ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulmuş, enerji politikası ve hedefler belirlenmiş, enerji performansı izlenmiş ve yapılan çalışmalar sonucunda üniversitenin ISO 50001 belgelendirme süreci başarıyla tamamlanmıştır. Enerji performansının düzenli olarak izlenmesi esas alınarak sürekli iyileştirme yaklaşımı benimsenerek, yeni enerji verimliliği projeleri ve yenilenebilir enerji uygulamalarına yönelik planlama çalışmaları yürütülmektedir.
Kampüs genelinde binaların elektrik, ısı ve diğer enerji tüketimlerinin izlenebilmesi amacıyla merkezi bir enerji izleme ve yönetim sistemi kurulmuş, elde edilen veriler sayesinde enerji tüketimleri analiz edilerek verimsiz kullanım alanları tespit edilmektedir. Bu sistem aracılığıyla enerji performansı düzenli olarak izlenmekte, iyileştirme potansiyelleri ortaya konulmakta ve alınan önlemlerle enerji tüketimi ve karbon salımları azaltılmaktadır. Böylece üniversitenin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlanmakta, kaynakların etkin ve verimli kullanımı desteklenerek sürdürülebilir kampüs yaklaşımı güçlendirilmektedir.
Araştırma laboratuvarlarında ekonomik ömrünü tamamlamış eski kazanlar, yüksek verimli ve çevreci yeni kazan sistemleri ile değiştirilmiş; bu sayede enerji verimliliği artırılmış, işletme maliyetleri ve emisyon değerleri düşürülmüştür. Gerçekleştirilen bu yenileme çalışmalarıyla ısıtma sistemlerinin güvenilirliği ve sürekliliği artırılmış, modern otomasyon altyapısı sayesinde enerji kullanımı daha etkin bir şekilde yönetilmiş ve üniversitenin sürdürülebilirlik ve çevre dostu kampüs hedeflerine katkı sağlanmıştır. Ayrıca kampüste bulunan diğer ömrünü tamamlayacak ısıtma sistemleri için de fizibilite çalışması yapılmış ve değiştirilmesi gerekli sistemler belirlenmiş bu sayede enerji sürdürülebilirliği arttırılmıştır.  
Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü KABEV-2 projesi kapsamında kampüsümüzde bulunan 15 adet binanın enerji performansının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülebilmesi için proje desteği onaylanmış ve önümüzdeki zamanlarda bina kabuğu, mekanik ve elektrik sistemlerinde yapılacak iyileştirmelerle ilgili saha ziyaretleri gerçekleştirilecek olup enerji tüketimlerinin azaltılması ve konfor koşullarının artırılması hedeflenmektedir. Gerçekleştirilecek uygulamalar sayesinde enerji verimliliği artırılarak işletme maliyetleri düşürülecek, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanacak ve üniversitenin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kampüs hedefleri doğrultusunda önemli kazanımlar elde edilecektir.


1.8.4 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Faaliyetleri

06.08.2021 tarihli ve 31560 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kararla 7619 ada 30 no.lu parselde yer alan 30.000 m2’lik alan Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilmiştir. İmar planları 11.04.2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylanmıştır. 
Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. nin faaliyete geçebilmesi için, temin edilen 16 adet konteyner altyapı çalışmaları tamamlanarak (Valilik İl Özel İdare ve Aksaray OSB Müdürlüğü tarafından) hizmete açılmıştır.
Gelinen aşamada 2.000 m2 Teknopark Bina yapımına 2024 yılında başlanmış olup, 2025 yılında tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 
Ayrıca TGB alanında hizmet vermek üzere elektrik altyapı işleri ihalesi yapılmış, imalatlar tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir.
 
II. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A.	ÜSTÜNLÜKLER

· Üniversitemizin sorunlarını kavrayabilen, konusunda uzman, gelişime açık, genç, dinamik bir idari kadroya sahip olmak,
· Başkanlığımızın kendini değerlendirmesi ve vizyon belirlemesi için düzenli olarak toplantılar yapılması,
· Üniversitemiz üst yönetimin katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliği, ilke olarak benimsemesi,
· Üniversite de liyakat kadar toplumsal fayda ve özverinin de olduğunu düşünen yönetimin varlığı,
· Özverili çalışanlara sahip olması,
· Kaynaklarını verimli ve en rasyonel şekilde kullanan personelin olması,
· Personelin yeniliğe açık olması sayılabilir.

B.	ZAYIFLIKLAR

-	Teknik ve idari personel teşkilatlanmasının oluşturulamaması,
-	Bakım ve işletmeye yönelik personel sayısının yetersiz olması,
-	Üniversite çalışanlarının ücret yetersizliği olarak sıralanabilir.



C.	DEĞERLENDİRME
En önemli risk faktörü personel hareketleridir. Belli bir aşamaya gelen personel farklı arayışlar içerisine girmektedir. Bunun önlenmesi için performansa göre ücret politikasına geçilmelidir. Başkanlığımızın orta ve uzun vadede hedeflerine ulaşabilmesi için, personel sayımızın arttırılması, örgüt yapımızın tekrar incelenmesi ve organizasyon şemamızın yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Başkanlığımız, teknolojiyi takip edebilme ve bu teknolojiyi kullanabilme açısından oldukça başarılıdır. Nitekim geçmiş yıllarda bilgisayar, yazıcı vs. donanım eksikliklerinden kaynaklanan zaman kaybı, malzeme israfı gibi konular şuanda minimuma indirilmiştir.  
IV. ÖNERİ ve TEDBİRLER

Üniversitemizin ve Daire başkanlığımızın gelişim hızı düşünülürse yatırım projeleri ödeneklerinin büyük kısmının yatırım dönemlerinin ortasına çekilmesi, personel sıkıntısının giderilmesi durumunda Daire başkanlığımızın veriminin maksimuma yaklaşması sağlanabilecektir.
Birimimizde en önemli sıkıntı bakım onarım konusunda ki eksikliklerdir. Tecrübeli nitelikli teknisyen kadrolarının oluşturulması bu sorunun çözümü olabilecektir.


İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (AKSARAY –15/01/2026)


  Serpil DOĞUŞ GÜMÜŞSOY
							         Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
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