

2017 YILI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET

RAPORU

# BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Aksaray Üniversitesi 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanun ile kurulmuş olup; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca kurulmuştur.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Rektörlüğe bağlı olarak Üniversitemiz kampüs alanı içinde ve dışında yer alan tüm birimlerin inşaat, proje, altyapı, tadilat onarım v.b. işlerinin yapım ve kontrollük hizmetlerini yürüten bir birimdir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak bütçeden karşılanan ödenekle; yapılan işlerde kaliteden ödün vermeyerek ekonomik çözümler üretilmiş, en iyisi en ucuza yaptırılmak suretiyle, ayrılan ödenek en iyi şekilde kullanılmıştır.

5018 sayılı Kanunun 41. maddesi gereği, “hesap verme sorumluluğu” çerçevesinde hazırlanarak aşağıda açıklamalı olarak ifade edilen Daire Başkanlığımıza ait Birim Faaliyet Raporu sunulmuştur.

Serpil DOĞUŞ GÜMÜŞSOY

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

# 

**I- GENEL BİLGİLER**

17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanunla kurulan Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamece kurulmuş olup; öngörülen görevlerini yerine getirmektedir.

Bu görevler:

a) Üniversitemizin etüt-proje, alt ve üst yapı ile ilgili yatırım programlarının hazırlanması,

b) Belirlenecek kampüs alanı ile ilgili ana imar planının hazırlanması,

c) Kampus alanı vaziyet planı tasarımının yapılması ve hazırlanan vaziyet planının uygulama projelerinin hazırlanması

d) Fiziki yapıların azami seviyede hizmet verebilecek durumda tutulabilmesi için her türlü bakım ve onarımın yapılması,

e) Isıtma, soğutma, havalandırma ve diğer alt yapı tesis ve teçhizatlarının korunarak iyileştirilme çalışmalarının yapılması,

f) Üniversitemiz bünyesindeki alanlarda çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi ve modernizasyonunun yapılması,

g) Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampus yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak,

h) Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarının koordine etmek ve uygulamak,

ı) İhale dosyalarını hazırlamak yapı onarımla ilgili ihaleleri yürütmek,

i) İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek,

j) Bitmiş binaların bakım onarım işlerini yürütmek,

k) Yapılacak tüm iş ve işlemlerin ilgili kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasını sağlamak olarak sıralanabilir.

Başkanlığımız halen Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfı olarak Rektörlük Binası’nda aktif 26 (toplam 27) personel (bir personel başka birimde görevli) ile hizmet vermektedir.

## A. Misyon ve Vizyon

**Misyon**

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Misyonu, Kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel - ekipman ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis ederek çağdaş tesisler yaratmak.

**Vizyon**

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Vizyonu; Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak.

## B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yapı işleri ve teknik daire Başkanlığımızın faaliyet alanı; Üniversitemizin gelişme planı doğrultusunda kuruluşunu tamamlaması ve gelişme süreci bitiminden sonraki hizmetteki sürekliliğin sağlanması için aşağıda belirtilen işleri kapsamaktadır.

Planlama

Projelendirme

Kamulaştırma

Yapım

Bakım

Onarım

İşletme

**C. İdareye İlişkin Belgeler**

**1 – Fiziksel Yapı (Üniversitenin bütünü dahil edilmiştir.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **2017 YILI MEVCUT KAPALI ALANLAR** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **S.No** | **FAKÜLTE, YO, MYO,** |  | **MEVCUT FİZİKİ ALANLAR M2** | | | | | | | |  |  |  |  |  | **ÜNİVERSİTENİN** |  |  |
|  | **ENSTİTÜLER,** |  | **EĞİTİM ALANLARI** | | | **SOSYAL ALANLAR** | | | | |  | **SPOR ALANLARI** | |  | **Kullanı** | **AÇIK** |  |  |
|  | **LABORATUAR,** | **İDARİ** | **DERSLİK** | **LAB.** | | **Kantin** | | **Lojman** | **misafirhane** | **Yurtlar** | **Sirkilasyon** | **Açık** | **Kapalı** |  | **labilen** | **FİZİKİ ALANLARI** |  |  |
|  | **SOSYAL TESİS,** | **BİNA** |  |  | | **Vb.** | |  |  |  | **ALANI** | **Spor** | **Spor** | **Toplam** | **Bina** | **m2 CİNSİNDEN** |  |  |
|  | **SPOR SALONU, FAKÜLTELER** |  |  |  | |  | |  |  |  |  | **Tesisleri** | **Tesisleri** | **(m2)** | **Sayısı** | **OKUL** | **Derslik** | **KAMPÜS** |
| **1** | Fen-Edebiyat | 1328 | 1775 | 300 | | 150 | | 0 |  | 0 | 2555 | 0 | 0 | 6108 | 1 |  | 20 | Kampüs Dahilinde |
| **2** | İkdisadi İdari Bilimler | 5300 | 4806 | 314 | | 220 | | 0 |  | 0 | 6360 | 0 | 0 | 17000 | 1 |  | 34 | Kampüs Dahilinde |
| **3** | Eğitim Fakültesi C Blok | 1241 | 799 | 150 | | 0 | | 0 |  | 0 | 2019 | 0 | 0 | 4209 | 1 |  | 13 | Kampüs Dahilinde |
| **4** | Eğitim Fakültesi A-B Blok | 2309 | 3000 | 432 | | 184 | | 0 |  | 0 | 8008 | 3980 | 0 | 17913 | 3 |  | 33 | Kampüs Dahilinde |
| **5** | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2162 | 1925 | 1200 | | 433 | | 0 |  | 0 | 4080 | 800 | 0 | 10600 | 1 |  | 30 | Kampüs Dahilinde |
| **6** | Yeni Mühendislik | 4375 | 4595 | 3793 | | 222 | | 0 |  | 0 | 14015 | 0 | 0 | 27000 | 1 |  |  | Kampüs Dahilinde |
| **7** | İslami İlimler Fak. | 1971 | 1968 | 229 | | 441 | | 0 | 0 | 0 | 3861 | 0 | 0 | 8470 | 1 |  |  | Kampüs Dahilinde |
| **8** | Rektörlük | 7000 | 0 | 0 | | 87 | | 0 | 0 | 0 | 7913 | 0 | 0 | 15000 | 1 |  |  | Kampüs Dahilinde |
| **9** | Veterinerlik Fak. | 1580 | 797 | 1941 | | 157 | | 0 | 0 | 0 | 2692 | 0 | 0 | 7167 | 1 |  |  | Kampüs Dahilinde |
| **10** | Spor Bilimleri Fakültesi | 3500 | 900 | 400 | | 550 | | 0 | 0 | 0 | 4150 | 0 | 2500 | 12000 | 1 |  | 23 | Kampüs Dahilinde |
|  | **MESLEK YÜKSEK OKULLARI** |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Teknik Bil.MYO (Merkez) | 1229 | 1217 | 4971 | | 477 | | 0 |  | 0 | 2100 | 0 | 0 | 9994 | 6 | 60.817 | 29 | **MERKEZ** |
| **2** | Teknik Bil.MYO ( Sultanhanı) | 55 | 70 | 135 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 670 | 1 |  |  |  |
| **3** | Sosyal Bil.MYO | 659 | 852 | 425 | | 536 | | 0 |  | 0 | 2592 | 0 | 0 | 5064 | 1 | 10.242 | 18 | **KAMPÜS ALANI** |
| **4** | Ortaköy MYO | 872 | 1300 | 600 | | 151 | | 0 |  | 0 | 2477 | 0 | 0 | 5400 | 1 | 30.000 | 20 | **3.819.713** |
| **5** | Şereflikoçhisar B.C. MYO | 1071 | 1150 | 150 | | 200 | | 0 |  | 0 | 3135 | 0 | 54 | 5760 | 1 | 31.834 | 22 | **GENÇ OSMAN** |
| **6** | Ş. Uyg. Tek.Ve İşlt. Yüksekokulu | 630 | 1273 | 0 | | 294 | | 0 |  | 0 | 1803 | 0 | 0 | 4000 | 1 |  |  |  |
| **7** | Güzelyurt MYO | 308 | 355 | 50 | | 125 | | 0 |  | 0 | 392 | 0 | 0 | 1230 | 2 | 1.830 | 13 | **853.263** |
| **8** | Sağlık Hizmetleri MYO | Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası ile müşterek kullanılmaktadır. | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Eskil MYO. | 297 | 225 | | 90 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 1132 | 1 |  |  |  |
|  | **SPOR TESİSİ** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | ASÜ Spor Salonu | 300 | 2980 | | 0 | | 20 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 3600 | 1 |  | 1 | Kampüs Dahilinde |
| **2** | Atletizm Pisti | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18180 | 0 | 18180 |  |  |  | Kampüs Dahilinde |
| **3** | Tribün | 715 | 972 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 0 | 0 | 3660 | 1 |  |  | Kampüs Dahilinde |
|  | **SOSYAL TESİSLER** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **LOJMAN ALANI** |
| **1** | Lojmanlar |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **142.763** |
| **2** | ASÜ Yemekhane | 600 | 0 | | 0 | | 4800 | 0 |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 6000 | 1 |  |  | Kampüs Dahilinde |
| **3** | Mediko Sosyal | 150 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 1 |  |  | Kampüs Dahilinde |
| **4** | ASÜ Kütüphane | 272 | 260 | | 318 | | 0 | 0 |  | 0 | 950 | 0 | 0 | 1800 | 1 |  | 7 | Kampüs Dahilinde |
| **5** | Merkezi Laboratuar | 1345 | 0 | | 3145 | | 0 | 0 |  | 0 | 1910 | 0 | 0 | 6400 | 1 |  | 22 | Kampüs Dahilinde |
| **6** | Çarşı Binası | 100 | 0 | | 0 | | 2700 | 0 |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 4000 | 1 |  |  | Kampüs Dahilinde |
| **7** | Merkezi Derslik ve Anfi | 1900 | 5800 | | 0 | | 200 | 0 |  | 0 | 4100 | 0 | 0 | 12000 | 1 |  | 30 | Kampüs Dahilinde |
| **8** | Kapalı Yüzme Havuzu | 300 | 0 | | 0 | | 100 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | 1200 | 2000 | 1 |  |  | Kampüs Dahilinde |
| **9** | Ş. Uygulama Oteli | 0 | 0 | | 0 | | 1440 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1 |  |  | Şereflikoçhisar |
|  | **TOPLAM** | **41.569** | **37.019** | | **18.643** | | **13.487** | **0** | **0** | **0** | **80.615** | **22.960** | **3.754** | **218.047** | **34** | **TOP. ALAN** | | **4.950.462** |

**2- Örgüt Yapısı**

Serpil DOĞUŞ GÜMÜŞSOY

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANI

MAKİNE

İNŞAAT

ELEKTRİK

İdris ATEŞ

Bilgisayar İşletmeni

İlhan KOCABAŞ

Elektrik Teknk

Alper Kadir KURAL

Makine. Yük. Müh.

Halil İbrahim KEBELİ

Mak..Teknk.

Mustafa ŞAFAK

Mimar( Gerçekleştirme Görevlisi)

Çiğdem ÖZDİL

İnş. Müh.

.

Suat KAYMAKCI

İnş. Müh.

Fadime POLAT

İnş. Müh.

Bayram BOZDEMİR

Elektrik Teknk.

Abdulkadir GÜNDÜZ

Elektrik Tekns.

Tufan BOLAT

İnş. Tekns.

PEYZAJ

Naim SAHİL

İnş. Teknk.

Ramazan CENGİZ

İnş. Tekns.

Ersin ERBAŞ

İnş. Teknk.

Fatma YEŞİLÇINAR

Mak..Teknk.

Aytaç ŞANAL

Mak..Teknk.

Mazlum Ali KÜRÜM

Jeoloji Müh.

Elif ÇELİKBAŞ

Peyzaj Teknk.

Ali GÜNAY

Ziraat Tekns.

Zekeriya ATEŞ

Mak. Tekns.

Barış CİVELEK

İnş. Teknk.

Harun ULU

Mak. Tekns.

Nurcan KOCABAŞ (Şef)

Mutemet olarak görevlendirildi.

Mehmet TABUR

Kaloriferci

Doğan DOĞU

Elektrik Müh.

## 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

## 3.1- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar sayısı : 27 Adet

Taşınabilir bilgisayar sayısı : 1 Adet

## 3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cinsi** | **İdari Amaçlı**  **(Adet)** | **Eğitim Amaçlı**  **(Adet)** | **Araştırma Amaçlı**  **(Adet)** |
| Faks | 2 |  |  |
| Yazıcı(A4) | 9 |  |  |
| Yazıcı(A3) | 0 |  |  |

## 4- İnsan Kaynakları

## 4.1- İdari Personel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)** | | | |
|  | Dolu | Boş | Toplam |
| Genel İdari Hizmetler | 3 |  |  |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı |  |  |  |
| Teknik Hizmetleri Sınıfı | 23 |  |  |
| Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı |  |  |  |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. |  |  |  |
| Din Hizmetleri Sınıfı |  |  |  |
| Yardımcı Hizmetli | 1 |  |  |
| **Toplam** | **27** |  |  |

## 4.2- İdari Personelin Eğitim Durumu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdari Personelin Eğitim Durumu** | | | | | |
|  | İlköğretim | Lise | Ön Lisans | Lisans | Y.L. ve Dokt. |
| Kişi Sayısı | 0 | 3 | 7 | 15 | 2 |
| Yüzde | 0 | 11 | 26 | 56 | 7 |

## 4.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdari Personelin Hizmet Süresi** | | | | | | |
|  | 1 – 3 Yıl | 4 – 6 Yıl | 7 – 10 Yıl | 11 – 15 Yıl | 16 – 20 Yıl | 21 - Üzeri |
| Kişi Sayısı | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 1 |
| Yüzde | 7 | 4 | 26 | 48 | 11 | 4 |

## 4.4- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı** | | | | | | |
|  | 21-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-35 Yaş | 36-40 Yaş | 41-50 Yaş | 51- Üzeri |
| Kişi Sayısı | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 0 |
| Yüzde | 4 | 7 | 37 | 41 | 11 | 0 |

## 5 – Sunulan Hizmetler

## 5.1- Diğer Hizmetler

1.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığıyla koordineli olarak, Üniversitenin yatırım bütçesi dosyasını hazırlamak.

2.Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, YÖK, Kalkınma Bakanlığı ve diğer kuruluşlarca istenilen izleme raporları, brifing dosyaları ve özet bilgileri hazırlayarak ilgili birimlere sunmak.

## 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Üniversitemiz gelişme planı doğrultusunda hazırlanan stratejik plan ve yıllık yatırım programına göre yatırım ihaleleri planlanarak ihale süreci başlatılmaktadır. Onarım ihalelerinde birimlerden gelen teklifler ve Rektörlük makamının direktifleri doğrultusunda ihaleler gerçekleştirilmektedir. İhale surecindeki yetki ve sorumluluk daire başkanlığımızdadır. Her türlü ihale ve alım işlerinde kamu yararı, kalite ve ekonomik faktörler bir arada değerlendirilerek, saydamlık, rekabet ve eşit muamele ilkeleri ile birlikte gizlilik ilkesi de göz önünde bulundurularak kaynakların en verimli şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

Birimimizin amiri daire başkanıdır. Görev paylaşımı ve dağılımını yaparak işleyişin hızlı ve sağlıklı olmasını sağlar. Kontrol teşkilatınca hazırlanan evrak, keşif, hak ediş ve kabuller ile tahakkuk ve ayniyat belgeleri gerçekleştirme yetkilileri ve daire başkanı tarafından kontrol edilip imzalanır.

Yapılacak olan bina ve tesislerin projeleri, hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır. İhale gurubunca keşifleri hazırlanarak ihaleye çıkılır. Kontrolce yüklenici müteahhide yer teslimi yapılır ve inşaatın her safhası şartnamelere uygun olarak kontrol edilerek binanı geçici kabulü yapılır ve kullanıcılara teslim edilir. Binaların kesin hesapları ve hakedişleri farklı kontrol elemanlarına inceletilmek suretiyle iç kontrol sistemi sağlanmaktadır.

**II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

**A. MALİ BİLGİLER**

**1. Bütçe Uygulama Sonuçları**

**1.1-Bütçe Giderleri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017**  **BÜTÇE**  **BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ** | **2017 YILI EKLENEN ÖDENEK** | **2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI** | **GERÇEKLEŞME ORANI** |
| **TL** | **TL** | **TL** | **%** |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 732.000,00 | 682.500,00 | 1.414.245,05 | 99,98 |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 135.000,00 | 120.300,00 | 226.213,82 | 88,61 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 75.000,00 | 758.500,00 | 821.126,24 | 98,52 |
| 06 – SERMAYE GİDERLERİ | 22.024.500,00 | 2.248.000,00 | 18.147.804,03 | 74,77 |
| **TOPLAM** | **22.966.500,00** | **3.809.300,00** | **20.609.389,14** | **76,97** |

**B. PERFORMANS BİLGİLER**

**1. Faaliyet ve Proje Bilgileri**

* 1. **2017 Yılında Yapımına Devam Edilen İşler**
  2. **2017 Yılında Yapımına Başlanan İşler**
     1. **Personel Yemekhanesi Yapım** **İşi**

2017 yılında ihale işlemleri tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2017 yılı itibariyle iş nakdi ve fiziki olarak % 30 seviyesine ulaşılmıştır.

* 1. **2017 Yılında Yapımına Devam Eden İşler**
     1. **Kütüphane Binası Yapım İşi**

2016 yılında ihale işlemleri tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2017 yılı itibariyle iş nakdi ve fiziki olarak % 62 seviyesine ulaşılmıştır.

* + 1. **Kampüs Altyapı 5. Etap Yapım İşi**

2016 yılında ihale işlemleri tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2017 yılı itibariyle iş nakdi ve fiziki olarak % 61 seviyesine ulaşılmıştır.

* + 1. **Veledrom Yapım İşi**

2017 yılında ihale işlemleri tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2017 yılı itibariyle iş nakdi ve fiziki olarak % 100 seviyesine ulaşılmıştır. Geçici kabulü yapılmıştır.

Sözleşme Bedeli: 1.078.000,00 TL

Yer Teslim Tarihi: 23.06.2017

İş Bitim Tarihi: 12.12.2017

**1.4 Büyük Onarım Faaliyetleri**

**1.4.1 Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Mekanik ve İnşaat Onarım İşi**

Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Mekanik ve İnşaat Onarım İşi kapsamında kalorifer ve sıhhi tesisatının yapılması, çatı olukları ve giriş merdivenlerinin tadilatı yapılmıştır.

Sözleşme Bedeli: 216.000,00 TL

Yer Teslim Tarihi: 31.07.2017

İş Bitim Tarihi: 14.09.2017

**1.4.2 Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO Onarım İşi**

Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO Onarım İşi Kapsamında kalorifer tesisatı yenilenmiştir.

Sözleşme Bedeli: 365.000,00 TL

Yer Teslim Tarihi: 14.08.2017

İş Bitim Tarihi: 27.09.2017

* 1. **Fen Edebiyat Fakültesi Ek Blok Proje Hizmet İşi**

Kampüse yapılması planlanan Fen Edebiyat Fakültesi Ek Bloğuna ait proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartnamelerin hazırlatılması işi tamamlanmıştır. 2017 yılında ihaleye çıkılmış olup, ihale süreci devam etmektedir.

Sözleşme Bedeli: 98.800,00 TL

Yer Teslim Tarihi: 17.05.2017

İş Bitim Tarihi: 15.08.2017

* 1. **Kesin Kabul İşlemleri**

2017 yılı içinde Rektörlük Binası Yapım İşi, İ.İ.B.F. T,L,M ve N Blok Yapım İşi, Kampüs Altyapı 4. Etap Yapım İşi, Mühendislik Fakültesi Eski Bina Onarım İşi ve İslami İlimler Fakültesi İkmal İnşaatı Yapım İşi’nin kesin kabul işlemleri tamamlanmıştır.

* 1. **Bakım Onarım Faaliyetleri (Küçük Onarımlar)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **İşin Adı** | **Miktarı** |
| 1 | Yüzme Havuzu ve Merkezi Derslik Asma Tavan Bakım Onarım | 4.720,00 TL |
| 2 | Bayrak Direği Yapım İşi | 8.968,00 TL |
| 3 | Merkezi Derslik Binası Cephe Kaplama ve Merdiven Tadilatı Yapım İşi | 10.325,00 TL |
| 4 | Karbella Otel Tadilat İşi | 22.892,00 TL |
| 5 | Bisiklet İstasyonu Elektrik ve İnternet Alt Yapısı İşi | 22.365,48 TL |
| 6 | Canlı Çiçek Alımı | 21.990,48 TL |
| 7 | Çevre Düzenlemede Kullanılmak Üzere Mal Alım | 8.351,10 TL |
| 8 | Kampüs Alanı Sulama Sistemleri Malzeme Alım | 20.522,91 TL |
| 9 | İİBF ve Müh. Fak. Münferit Bakım İşi | 12.390,00 TL |
| 10 | Çim Biçme Makinesi Alım İşi | 10.502,00 TL |
| 11 | Kampüs Alanı Sulama Tesisatı | 17.918,54 TL |
| 12 | Tören Alanı Tadilatı | 22.420,00 TL |
| 13 | İletişim Fakültesi Lavabo Tamiratı | 3.700,00 TL |
| 14 | Merkezi Derslik Tavan Tadilatı İşi | 4.720,00 TL |
| 15 | Kampüs Sulama Alanı Sistemleri | 22.125,00 TL |
| 16 | Tıp Fakültesi Binası Boya Yapım İşi | 22.420,00 TL |
| 17 | Rektörlük Personel Girişi Kayar Kapı Kontrol Kartı Yapımı | 2.572,40 TL |
| 18 | Rektörlük Lojmanı Tadilat İşi | 9.440,00 TL |
| 19 | Wc Alım İşi | 1.888,00 TL |
| 20 | Turizm ve İletişim Fak. Boya Yapım İşi | 21.594,00 TL |
| 21 | Endüstriyel Kapı Yapım İşi | 13.039,00 TL |
| 22 | Galvanizli Baca Yapımı | 5.015,00 TL |
| 23 | Spor BİL. Fak. Laminat Bakım Onarım İşi | 17.700,00 TL |
| 24 | Kampüs Muhtelif Pompa Bakım Onarım İşi | 7.215,70 TL |
| 25 | Kampüs Terfi Merkezi Bakım Onarım İşi | 4.720,00 TL |
| 26 | Özel Eğitim Merkezi Tadilat İşi | 14.868,00 TL |
| 27 | Merkezi Derslik Binası Kazan Dairesi Kapı Yapım İşi | 3.540,00 TL |
| 28 | Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Bakım Onarım İşi | 22.892,00 TL |
| 29 | Kampüs B Kapı Regülatör Alım İşi | 6.490,00 TL |
| 30 | 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Granit Yapım ve Eğitim Fak. Pvc Tamirat İşi | 5.900,00 TL |
| 31 | Bilimsel Araştırma Merkezi Çatı Bakım Onarım İşi | 4.000,00 TL |
| 32 | Kampüs Alanı Çiçek ve Fidan Alım İşi | 18.703,00 TL |
| 33 | Toner ve Yazıcı Alım İşi | 2.419,00 TL |
| 34 | Telefon ve Malzemesi Alım İşi | 7.940,00 TL |
| 35 | Rektörlük Girişi Fotoselli Kapı Kumanda Modülü Alım İşi | 590,00 TL |
| 36 | İSLAMİ İLİMLER ÇATI ONARIM İŞİ | 13.500,00 TL |
| 37 | CURUF MALZEMESİ ALIMM İŞİ | 6.608,00 TL |
| 38 | HİDROFOR POMPASI ALIM İŞİ | 5.504,70 TL |
| 39 | KAMPÜS ALANINA BİTKİ VE GÜBRE ALIM İŞİ | 21.944,00 TL |
| 40 | JENERATÖR BAKIMI İÇİN MALZEME ALIM İŞİ | 15.829,70 TL |
| 41 | ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM İŞİ | 3.894,00 TL |
| 42 | ÇİM BİÇME MAKİNESİ BAKIM ONARIMI | 7.858,80 TL |
| 43 | ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM İŞİ | 9.145,00 TL |
| 44 | ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ ALIM İŞİ | 22.125,00 TL |
| 45 | HİDROFOR POMPASI ALIM İŞİ | 5.504,70 TL |
| 46 | BAHÇE DÜZENLENMESİ MALZEME ALIM İŞİ | 7.544,90 TL |
| 47 | EĞİTİM FAKÜLTESİ BAKIM ONARIM İŞİ | 5.250,00 TL |
| 48 | UPS CİAHZLARININ BAKIM ONARIM İŞİ | 3.894,00 TL |
| 49 | KOMPANZASYON SİSTEMİNİN BAKIM ONARIM İŞİ | 11.151,00 TL |
| 50 | B KAPISI ELEKTRİK ONARIM İŞİ | 11.447,00 TL |
| 51 | REKTÖRLÜK BİNASI 8 ADET ASANSÖR BAKIM ONARIMI | 10.384,00 TL |
| 52 | KAMPÜS ALANINDAKİ JENERATÖRLERİN BAKIM ONARIM İŞİ | 6.018,00 TL |
| 53 | KAMPÜS A-B KAPILARI TADİLAT İŞİ | 9.735,00 TL |
| 54 | KAMPÜS MUHTELİF BRULÖRLERİN BAKIM -ONARIM İŞİ | 12.331,00 TL |
| 55 | SPOR BİL. FAK. OTOMATİK KONTROL TESİSATI BAKIM İŞİ | 11.800,00 TL |
| 56 | TÖREN ALANI KAYNAMA ÇUKURU YAPIM İŞİ | 14.750,00 TL |
| 57 | SOSYAL YAŞAM ALANI BAKIM ONARIM İŞİ | 18.880,00 TL |
| 58 | MERK. DERSLİK ARAÇ YOLU DELİNATÖR YAPIM İŞİ | 8.260,00 TL |
| 59 | İİBF BİNASI MERMER DUVAR YAPIM İŞİ | 8.260,00 TL |
| 60 | EĞİTİM FAKÜLTESİ ALÇI –SIVA ONARIM İŞİ | 11.800,00 TL |
| 61 | KAMPÜS ALANINDA KULLANILAN MİNİBÜSÜN BAKIM İŞİ | 4.900,00 TL |
| 62 | KAMPÜS MUHTELİF BİNALARINDA DUVAR VE DÖŞEME YAPIM İŞİ | 9.440,00 TL |
| 63 | KAMPÜS BİNALARINDAKİ HİDROFORLARIN BAKIM ONARIMI | 3.918,78 TL |
| 64 | KAMPÜS ALANINDAKİ TELEFON SANTRALLERİNİN BAKIM İŞİ | 10.030,00 TL |
| 65 | ARAÇ YEDEK PARÇA ALIMI | 1.050,00 TL |
| 66 | JSB İŞ MAKİNASI BAKIMI | 1.604,75 TL |
| 67 | HİDROFOR SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI | 15.989,00 TL |
| 68 | BAHÇE MALZEMESİ ALIM İŞİ | 22.048,30 TL |
| 69 | GÜBRE ALIM İŞİ | 20.178,00 TL |
| 70 | ÇİÇEK ALIM İŞİ | 19.859,40 TL |
| 71 | KAMPÜS SULAMA SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI | 22.125,00 TL |

**III. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

**A. ÜSTÜNLÜKLER**

* Üniversitemizin sorunlarını kavrayabilen, konusunda uzman, gelişime açık, genç, dinamik bir idari kadroya sahip olmak,
* Başkanlığımızın kendini değerlendirmesi ve vizyon belirlemesi için düzenli olarak toplantılar yapılması,
* Üniversitemiz üst yönetimin katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliği, ilke olarak benimsemesi,
* Üniversite de liyakat kadar toplumsal fayda ve özverinin de olduğunu düşünen yönetimin varlığı,
* Özverili çalışanlara sahip olması,
* Kaynaklarını verimli ve en rasyonel şekilde kullanan personelin olması,
* Personelin yeniliğe açık olması sayılabilir.

**B. ZAYIFLIKLAR**

- Teknik ve idari personel teşkilatlanmasının oluşturulamaması,

- Kuruluş şemasında olması gereken şube müdürlüklerinin oluşturulamaması,

- Bakım ve işletmeye yönelik personel yapısının yetersiz olması,

- Üniversite çalışanlarının ücret yetersizliği olarak sıralanabilir.

**C. DEĞERLENDİRME**

En önemli risk faktörü personel hareketleridir. Belli bir aşamaya gelen personel farklı arayışlar içerisine girmektedir. Bunun önlenmesi için performansa göre ücret politikasına geçilmelidir. Başkanlığımızın orta ve uzun vadede hedeflerine ulaşabilmesi için, personel sayımızın arttırılması, örgüt yapımızın tekrar incelenmesi ve organizasyon şemamızın yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Başkanlığımız, teknolojiyi takip edebilme ve bu teknolojiyi kullanabilme açısından oldukça başarılıdır. Nitekim geçmiş yıllarda bilgisayar, yazıcı vs. donanım eksikliklerinden kaynaklanan zaman kaybı, malzeme israfı gibi konular şuanda minimuma indirilmiştir.

**IV. ÖNERİ ve TEDBİRLER**

Üniversitemizin ve Daire başkanlığımızın gelişim hızı düşünülürse yatırım projeleri ödeneklerinin büyük kısmının yatırım dönemlerinin ortasına çekilmesi, personel sıkıntısının giderilmesi durumunda Daire başkanlığımızın veriminin maksimuma yaklaşması sağlanabilecektir.

Birimimizde en önemli sıkıntı bakım onarım konusunda ki eksikliklerdir. Tecrübeli nitelikli teknisyen kadrolarının oluşturulması bu sorunun çözümü olabilecektir.

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Serpil DOĞUŞ GÜMÜŞSOY

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı